**建设计划完成情况**

1. **年度建设计划**
2. 发放住房租赁补贴80户；
3. 建设人才公寓80套，其中产权型48套，租赁型32套。

**二、建设计划完成情况**

1、截至4月底我县住房租赁补贴在保户数为121户。

2、人才公共公寓80套已开工建设，其中雍顺园二期建设产权型48套，黄三角药谷人次公寓建设租赁型32套。