高青县住房和城乡建设保障服务中心

2021年《政府工作报告》重点任务第二季度进展情况

| 重点工作项目 | 项目内容及目标要求 | 执行措施、工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市建设 | 实施老旧小区改造项目29个，有效改善群众居住环境，提升居民幸福指数。 | 截止目前，20个小区已开工，除浮桥小区、汽车站小区、阳光家园5号楼外其它17个小区的路面铺设、雨污分流、管道铺设等地下工程均已完成，现已完成年度改造计划的50%，完成年度投资3000万元。 | 通过整治改造，切实完善小区基础配套设施，补齐城市配套设施和人居环境短板，实现物业管理全覆盖，彻底解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，有效提升居民居住环境和生活质量。 | 高青县住房和城乡建设保障服务中心“三改办” | 0533-6987270 |