高青县水利局2020年防汛防台风责任人培训暨防汛抢险演练活动方案

为严格落实防汛防台风三个责任人，提高防汛责任人员应急处置能力，检验防汛队伍抢险救援实战能力，为防大汛、抢大险积累实战经验，提高我局防汛抢险应急处置工作的总体水平，高青县水利局定于5月24日组织开展防汛防台风责任人培训暨防汛抢险演练活动。结合活动内容，拟定方案如下：

**一、活动时间及安排**

5月24日（星期日）上午

**（一）8:30-9:00 防汛职责及抢险技术培训**

**培训内容：**防汛防台风责任人职责、抢险技术和消防安全

**培训专家：**孟庆国

**培训地点：**黄河建工四楼会议室

**培训人员：**全体参与及观摩人员（培训完成后参加大芦湖防汛抢险演练的人员乘中巴车到达大芦湖演练地点。）

**（二）9:31-10:30 防汛抢险演练**（大芦湖防汛抢险演练和小清河防汛抢险演练分别同时进行）

**1、大芦湖防汛抢险演练科目：**

科目一：巡堤查险

科目二：滑坡抢护

演练地点：大芦湖水库泄水闸处

**2、小清河防汛抢险演练科目：**

科目一：分洪道子槽施工围堰拆除

科目二：小清河溢洪堤漫溢子堰抢筑

科目三：电力线短路起火灭火

演练地点：小清河防洪综合治理工程施工现场

**二、参与人员及职责**

参与及观摩人员：局领导班子成员，局属各科室、单位负责人，引黄供水管理处全体职工，小清河防洪综合治理工程监理、施工项目部。

**1、安全保卫组：**组长王向东，成员王安、李京远、孙新峰、王峰、张全义、石涛、方继海、孙敏、杨明策、尹忠峰、许志明、付凯、柳传孟、马辉清、张成。

**2、抢险专家组**：组长董梅青，成员李军、张宗喜、张洪群、李兆勇、马东君、薛守华、信红菊，负责提供抢险方案及抢险过程中技术支撑。

**3、医疗救护组：**组长殷继刚，成员马建美、牛丽芹、卢永平、崔美玉、柳伟

**4、巡堤查险组：**组长王辉，成员刘成辉、田树海、张鑫、于松松、王帅、韩鲁肃、崔应辉，负责大堤险情巡查、报告。

**5、物资保障组：大芦湖防汛演练：**组长孟现涛，成员王瑞军、张志强、李申刚、王恩新、张保星、曹新春、赵效贤、杜学峰，负责组织挖掘机1台，夯实工具1套，铁锹10把及后勤保障和后勤车辆的调度工作。**小清河防汛演练：**组长马立东，副组长张兵兵，成员为各项目部项目经理，负责组织挖掘机2台、干粉灭火器2部，编织袋300条、铁锹20把，警戒绳6套，土料一宗及后勤保障及后勤车辆的调度工作。

**6、应急抢险组：大芦湖防汛演练：**组长房石,成员韩本顺、韩德山、李国辉、步继鹏、孙波、梁洋洋、胡朋、刘淑文、王凯、孙鹏辉。包括松土开挖、填土夯实等。**小清河防汛演练：**组长韩宪平，副组长周建涛,成员为各项目部技术负责人及抢险人员24名（每标段3人）。职责：定位演练现场，组织挖掘机拆除施工围堰；沙袋装填、围堰构筑、现场灭火等。

解 说：马继泉、刘玉琼

照相、录像：杨萌、张金辉

 2020年5月24日