高青县唐坊镇2022年《政府工作报告》重点任务第一季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 推进总装机容量490兆瓦的华能牧光互补、华电渔光互补、通威渔光小镇等新能源项目，启动市能源集团液化天然气储配基地及高压燃气管网建设，在芦湖、唐坊、常家率先开展“零碳”试点。 | 1.华能一期100兆瓦牧光互补项目建成牛棚15个。推进华能二期200兆瓦牧光互补项目办理进度。华电60兆瓦、通威30兆瓦、汇祥100兆瓦等渔光互补项目批复完成后，立即开展项目建设。  2.市能源集团项目签订框架协议，确定项目建设地点，完成可研究性报告。  3.推动芦湖、唐坊、常家开展绿色能源发展标杆乡村创建。 | 1.华能牧光互补项目于2021年10月开工，目前已建成可安装光伏板牛棚15座，结合建设进度尽快进行光伏组件安装，箱变及升压站建设，拟于2022年底建成投产。  2.华能高青唐坊分布式光伏发电项目总投资1.22亿元，结合绿色能源发展标杆村创建要求，先期在凤仪村等7个村开展试点工作，装机容量23兆瓦，目前已完成项目备案，其他手续正在办理中，计划于2022年6月开工建设。 | 督促企业加快工程进度，倒排工期，制定路线图，形成实物工作。确保集中式光伏发电项目一期工程顺利建成投产；确保分布式光伏发电项目7个试点村顺利完成建设。加快构建绿色低碳、安全高效农村能源发展体系，进一步推动我镇能源发展绿色低碳转型，建设美丽宜居乡镇。 | 唐坊镇经济发展办公室 | 0533-6355730 |
| 实施95个行政村农村生活污水治理巩固提升工程，全面消除农村黑臭水体。 | 开展农村污水治理工程调研、设计、手续办理等前期工作，积极对上争取国开行贷款。常态化开展农村黑臭水体排查整治。 | 根据县环保局任务分配计划，初步确定将我镇村庄村、柴杨刘村、千乘村列入2022年农村生活污水治理村庄，结合户户通工程同步开展 | 结合户户通工程同步开展立项、招投标等工作，确定施工方 | 安全生产监管和环境保护办公室、唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室 | 0533-6355730 |
| 围绕新经济发展，积极布局工业物联网、数字经济、体验经济等全新业态模式，新培育“专精特新”、制造业单项冠军、瞪羚企业3家以上，加速“四新”经济“换道超车”。 | 开展工业互联网精准助企活动。将符合“专精特新”、瞪羚企业申报条件的纳入培育库进行培育。 | 坚持目标导向、结果导向，查清薄弱点，对症下药、精准有效施策，尽快拉长优势、补足短板，确保经济指标各项目标任务全面完成。加快打造符合新业态、新模式、新产业发展的新平台。推进项目攻坚，确保既定项目早落地早开工早见效。在求实、求细、求效上狠下功夫，主动帮助企业办实事解难题，千方百计留住优质企业，促进企业发展壮大。 | 加强对辖区内企业的实地统计数据，尤其是准四上企业的统计数据的核查，对于达到规模的企业进行积极沟通协调，帮助企业申报纳统，指导企业统计人员及时、正确的填报真实统计数据资料。 | 唐坊镇经济发展办公室 | 0533-6355730 |
| 完成30个行政村“三变五合”改革试点，以党支部领办合作社为引领，大力发展新型农村集体经济，村集体经济收入50万元以上的行政村占比明显提高。 | 遴选上报改革村名单，启动“三变五合”改革工作。 | 第一季度，已实现村集体收入10-50万元之间的村7个，5-10万元之间的村4个。 | 一是围绕乡村振兴战略，整合资源，创新模式，多层次、多渠道、多形式促进村集体经济发展。二是政策引导，注入活力。通过盘活闲置资产、土地流转等方式，引进项目发展壮大集体经济。三是充分发挥村党支部领办合作社的优势，增加村集体收入。 | 唐坊镇镇纪委、唐坊镇农村经济经营服务中心、  唐坊镇党建办公室 | 0533-6355730 |
| 深入推行“党建引领、一网三联、全员共治”乡村治理模式。 | 1.全县行政村实现“一网三联”治理模式全覆盖。  2.村级网格划分合理，网格队伍建设规范。  3.对全县“一网三联”村进行摸排，按照ABCD分类管理，精准发力。 | 一是对全镇网格落实绩效管理，督促做好网格内重点人员走访、矛盾纠纷排查化解、疫情防控等重点工作。二是依托“八小工程”，发挥人民调解、治安巡逻、网格化服务管理等机制，推进市域社会治理工作。 | 一是加强部门协调联动，发挥网格化服务管理机制作用，加强对网格员的规范化绩效管理。  二是整合优化疫情防控队伍、健全完善防控保障机制，在群众满意度、人居环境整治、安全生产等重点工作中锤炼“一网三联”治理模式，提升成效。 | 唐坊镇党建办公室、  唐坊镇综治中心 | 0533-6355730 |