高青县唐坊镇2022年民生实事项目第四季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生实事项目 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 中心幼儿园建设项目 | 计划3月份开始复工建设。 | 幼儿园主体、附属及内配等到位，高标准教学、生活设施齐全，已于2022年10月份投入使用。 | 加强幼儿园的内部管理，努力构建孩子喜欢、家长信任、社会满意的高品质幼儿成长乐园。 | 唐坊镇教科文体卫事业服务中心 | 0533-6355730 |
| 唐坊镇中心卫生院医养结合项目 | 积极推进唐坊镇中心卫生院医养结合项目各项工作进展。 | 办理完成建设用地规划许可证，土地划拨材料上报自然资源局。 | 土地划拨后及时办理土地证、建设项目规划许可和开工许可，促成项目尽快动工。 | 唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室、  唐坊镇教科文体卫事业服务中心 | 0533-6355730 |
| 改造提升村级文体广场基础设施项目 | 已完成场地的土地整理，4月份进行土地硬化 | 完成笼式运动场的设备安装，12月份已投入使用。 | 遵循谁使用、谁管理、谁维护的原则，加强运动场地的管理、使用和维护。 | 唐坊镇教科文体卫事业服务中心 | 0533-6355730 |
| 村级道路硬化工程项目 | 已与县交通局对接并已确认今年我镇实施的村级道路硬化名单。 | 组织设计单位与7个项目村进行对接，完成初步设计。 | 积极协调交通局与施工单位，督促项目尽快动工。 | 唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室 | 0533-6355730 |
| 村内农村生活污水治理改造项目 | 开展农村污水治理工程调研、设计、手续办理等前期工作 | 2021年未完成的生活污水工程已完成收尾，同时持续做好后续管护。正在根据县环保局相关要求，提报2022年治理计划。 | 督促吴家尽快拿出整治方案，尽快开工。拿出切实可行的运维方案。2022年治理计划村庄尽快确定，尽快施工。 | 唐坊镇安全生产监管和环境保护办公室、唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室 | 0533-6355730 |
| 全域公园建设项目 | 一是有序开展三号沟镇域河道绿化项目。完成中杨至彭家段生态廊道建设工作；  二是投资30余万元对崔孟沟、东干排进行绿化。  三是对产业园项目向上争取有关政策，实地查看可行度。 | 目前，东干排绿化招投标正在进行，预计10月底完成绿化。 | 积极督促相关管区、村对接，确保绿化项目如期完成。 | 唐坊镇综合执法办公室、唐坊镇农业农村综合服务中心 | 0533-6355730 |
| 完善人居环境整治长效机制项目 | 涉及相关政策积极与农业农村局、综合执法局对接，推进人居环境整治的常态化推进。 | 完成市县反馈问题整改，安排部署秋收后卫生清理整治。对小城镇破损道路、路沿石进行维修。 | 继续做好市县反馈问题的整改，发动党员群众积极参与整治活动。对小城镇市容市貌进行集中整治。 | 唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室 | 0533-6355730 |
| 湖南社区拆迁及配套设施建设项目 | 一是尽快作通剩余13户未搬迁户尽快签订搬迁协议；二是尽快修订村庄规划，筹措资金；三是尽快组织拆迁复垦。四是做好群众上楼后续服务保障工作，积极推进湖南社区综合服务中心建设。 | 村庄规划已调整完毕，正在等待县级规委会审批，同时进一步和群众对接清楚账目，积极争取资金，进一步对未搬迁户的遗留难题进行解决。 | 加快项目策划，为复垦工作打好基础。 | “三改三建”  办公室 | 0533-6355730 |