附件2：

高青县唐坊镇2023年民生实事项目第四季度进展情况

| 民生实事项目 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资1500万元，新建5层办公楼，总建筑总面积3938㎡，涵盖群众办事大厅、综合治理大厅等办公服务功能区。 | 完成建筑施工图评审工作，完成施工前各项手续办理，完成招投标工作，完成主体建设工作。 | 镇党群服务中心建设项目截止至12月底已完成主体建设，项目已封顶，建筑内外墙已安装完毕。 | 安装门窗玻璃，外墙保温施工，水电暖施工，进行内部装修，项目按照施工进度正常施工。 | 唐坊镇便民服务中心 | 0533-5208630 |
| 1.新建5层医养综合楼，总建筑面积10920.10㎡，康养床位数141个，打造养老新模式，建成我县第一家医养结合模式的乡镇卫生院。 2.进一步提升我镇医疗卫生服务体系和服务水平建设，组织唐坊镇中心卫生院创建国家级“优质服务基层行”先进单位。 | 1.施工单位入场，完成电通、路通、拆除、图纸设计等前期工作。 2.对照《乡镇卫生院服务能力标准》，全面开展自查自纠，进一步规范和提升医疗卫生服务能力。 | 现在主体一层，局部二层已完工。 | 按施工进度计划加快推进主体二层施工及后续主体施工工作。 | 唐坊镇教科文体卫事业服务中心 | 0533-6355732 |

注意：1.填写表格前一定要认真阅读“填表说明”（详见2-3页），表格中的内容一定要严格按照“填表说明”进行填写。

2.参考示例详见“参考样表”（第4页）。

3.填表过程中有不清楚的事项可电话联系：6967090。

填表说明

1.民生实事项目：填写民生实事项目的具体名称，如：城镇居民供热设项目。各镇可以填写镇人代会票决通过的民生实事项目。未承担民生项目的单位可以填写本单位年度重点工作，未确定重点工作的可以先填写日常工作开展情况。“民生实事项目”中的内容从第一至第四季度要保持一致，不能随意改动。

2.执行措施、实施步骤：填写项目的推进措施及实施步骤，如：一是做好项目迁占，二是办理土地手续和施工手续，三是3月份开工建设等。若暂时未制定实施步骤，可以填写项目的目标任务等。

3.工作进展：填写项目进展情况。如：现已完成立项、环评等前期建设手续，正在办理土地划拨工作。

4.后续举措：填写下一步工作措施。如：加大推进项目建设工作力度，制定时间表和路线图。

5.责任分工：分工一定要具体到科室，科室前面加上单位名称，填写格式为：县XX局XX科。

6.监督方式：填写监督电话，有举报联系方式的可以填写举报方式，必须加上区号“0533-”，格式为： 0533-69xxxxx。

7.公开标题：高青县XX局2022年民生实事项目第X季度进展情况。

8.公开栏目：政府信息公开—重要部署执行—民生实事工作进展情况。

9.公开形式：公开时要将表格粘贴到网站上（标题不需要粘贴），表格的表头（即表格第一行字体）要加粗处理。不能直接在网站后台正文位置插入WORD文档。直接插入WORD文档的话，考核方无法检索到信息内容，会在年底考核的时候被扣分。

参考样表

高青县XX局2023年民生实事项目第三季度进展情况

| 民生实事项目 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高青县职业中专二期建设项目 | 一是加大推进项目建设工作力度，实施项目法人制和倒排工期制，制定时间表和路线图。 二是推进工程建设，争取早日竣工验收，尽快投入使用。 | 现已完成立项、环评等前期建设手续，场地平整和三个楼的桩基已经完成，完成协议监管相关工作，正在办理土地划拨工作，办理用地许可、工程规划许可和施工许可。 | 加快推进迁占尽快完成，继续办理土地手续和施工手续，抓紧推进主体施工。 | 县XX局XXX科 | 0533-696XXXX |