高青县田镇街道办事处2024年《政府工作报告》重点任务第一季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 山东凯能电子科技第三代电子元件基地项目投产达效 | 田镇街道主动靠前服务，对项目建设中存在的难点、堵点进行认真梳理，及时协调相关部门为企业维修厂房车间、新建变压器，在为企招才引智，协调人才公寓等方面为企排忧解难，积极护航项目建设，全力以赴推动项目落地投产。 | 目前项目一期3条生产线已进入生产阶段，产品测试实验室已建设完成，项目总体进度达70%，每月已达到产量300万支，带动就业30余人，预计3年内实现年产值2亿元。1.购进价值2000万元的3条生产线设备；2.完成50人的招聘及岗前培训；3.购进原材料进行项目生产线调试、测试、预生产。 | 做好跟踪服务，护航项目建设，全力以赴推动项目建设提质增效，助力企业投产达效。 | 田镇街道经济  发展办公室 | 0533-6960669 |