高青县田镇街道办事处2024年《政府工作报告》重点任务第二季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 山东凯能电子科技第三代电子元件基地项目投产达效 | 田镇街道主动靠前服务，对项目建设中存在的难点、堵点进行认真梳理，及时协调相关部门为企业维修厂房车间、新建变压器，在为企招才引智，协调人才公寓等方面为企排忧解难，积极护航项目建设，全力以赴推动项目落地投产。 | 目前项目一期3条生产线（CD电感、NR电感、磁环电感）61台设备已进入生产阶段，12台设备在调试阶段。产品测试实验室已建设完成，实验设备已就位。公司展厅正在建设中，预计7月上旬布置装修布置完毕。项目总体进度已达70%，每月已达到产量500万支，带动就业30余人，预计3年内实现年产值2亿元。1.继续购进设备补充生产线以及替换老旧设备；2.完成50人的高端人才招聘及岗前培训。 | 1、强化服务意识，大力推行“一线工作法”，安排专人一对一跟踪服务，协助企业解决项目建设阶段堵点、难点，为项目建设保驾护航。2、借助街道网络平台发布招聘公告，全力协助企业做好人才招引工作。3、树立问题导向、有解思维，建立项目建设问题整改台账，充分听取企业意见反馈，不断优化营商环境。 | 田镇街道经济发展办公室 | 0533-6960669 |