高青县田镇街道办事处2024年《政府工作报告》重点任务第四季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 山东凯能电子科技第三代电子元件基地项目投产达效 | 四季度以来，街道实行领导班子挂包企业制度，挂包领导深入企业一线，上门送政策、解难题，零距离倾听意见建议，收集整理企业诉求，协调帮助解决困难问题。助推企业提档升级、做精做优，激活发展活力，为形成新质生产力蓄势赋能。 | 目前项目一期3条生产线（CD电感、NR电感、磁环电感）49台设备已进入生产阶段。新引入大型回流焊等精密设备，新购进全新NR电感自动化设备机组一套，新购进全新自动化绕线机3台。目前正在进行新引进设备测试。产品测试实验室已建设完成，实验设备已就位，已具备简单的实验条件。分别与湖南、广东设备厂家签署合作协议，后期将实现机组、技术的引进。与广东、深圳两家企业签署合作，每年为其提供大额订单。项目总体进度已达70%，每月已达到产量500万支，带动就业30余人，预计3年内实现年产值2亿元。1.继续购进先进设备机组补充生产线以及替换老旧设备。2.完成50人的高端人才招聘及岗前培训。 | 持续解决企业反映的突出问题，加强要素保障服务，落实惠企支持政策，完善服务长效机制。详细了解企业关键技术岗位高技能人才需求情况，协助企业制定并发布高技能人才招聘公告，同时，协调有关部门为高技能人才在子女上学、户口迁移养老及医疗保险等方面，落实相关政策待遇，解除招聘人员的后顾之忧。 | 田镇街道经济发展办公室 | 0533-6960669 |