高青县田镇街道办事处2024年度民生实事项目第三季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生实事项目 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 田镇街道解决突出问题和美乡村建设项目 | 1.建立街道、管区、村三级管理体系，多部门参与，明确任务清单，聘用全过程咨询管理机构，确保按期完工和项目效果。  2.健全工期、质量、满意度等管理制度，周调度、月考评，强化项目绩效。 | 项目涉及10个行政村，17个自然村均已开工，配套开展了4个自然村户户通、污水管网等民生工程。截止目前末已完成项目总投资的95%，硬化、重点部位整治、道路、污水管网等基础性工程已完工，绿化工程已完成90%。 | 组织监理、施工和村级对工程量及质量进行自检，提报决算评审，申请上级验收。完善村级管护机制，做好资产移交管理准备。 | 田镇街道农业农村综合服务中心 | 0533-6965971 |