附件3：

高青县应急管理局2025年度重点工作第二季度进展情况

| 重点工作 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年全面实现18种重点监管危险化工工艺自动化控制改造，涉及的物料具有甲乙类火灾危险性、中毒窒息危险性等并可能造成人身伤害的高危作业场所实现无人操作，涉及危险化学品的操作单元完成自动化改造。督促相关企业采用先进的技术装备进行安全技术改造，实现主要工艺装置及与其存在上下游关系的原料预处理、分步化学反应、产品后处理及储存、包装等工序的全流程自动化控制。 | 定期检查企业“三化”改造工作进展，督促企业按照整改方案进行整改，通过现场督导和执法检查的方式，倒逼企业加快整改进度，现场指导企业改造施工，确保改造施工期间的安全。 | 对全县化工和危化品企业18种重点监管的危险化工工艺和22个化工过程操作单元进行全面排查，共统计我县6家企业需进一步改造提升。督促6家企业分别制定了改造方案和工作计划，倒排工期，挂图作战。目前6家企业已全部完成自动化改造。 | 核查企业“三化”改造情况，通过“三化”改造，最大限度减少现场操作人员，消除人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险，对企业“三化”改造完成后的实际运行情况组组织“回头看”，查漏补缺，提高“三化”改造工作质效。 | 县应急局危化科 | 0533-6967326 |