附件2：

高青县应急管理局2025年民生实事项目第四季度进展情况

| 民生实事项目 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年全面实现18种重点监管危险化工工艺自动化控制改造，涉及的物料具有甲乙类火灾危险性、中毒窒息危险性等并可能造成人身伤害的高危作业场所实现无人操作，涉及危险化学品的操作单元完成自动化改造。督促相关企业采用先进的技术装备进行安全技术改造，实现主要工艺装置及与其存在上下游关系的原料预处理、分步化学反应、产品后处理及储存、包装等工序的全流程自动化控制。 | 县局采取对全县化工和危化品企业18种重点监管的危险化工工艺和22个化工过程操作单元进行全面排查，做到逐个车间、逐套装置、逐个操作单元的检查分析，全面排查具有伤亡风险的工作人员场所，及损伤范围内的人工操作岗位、操作内容、操作频次、每次操作时长、现场操作人数的方式，重点改造提升企业自动化投料方式。 | 根据排查共发现6家企业存在未改造的情况，县局督促6家企业分别制定了改造方案和工作计划，倒排工期，挂图作战。目前这6家企业已全部改造完成。 | 开展改造“回头看”行动，对6家企业自动化控制系统运行情况进行常态化检查，重点排查设备故障、人员操作不规范等问题，建立隐患整改台账，确保改造成效长效保持。 | 县应急局危化科 | 0533-6967326 |