高自然资发〔2022〕90号

关于2022年度高青县花沟镇孙坊村进出平衡

土地整理项目等2个进出平衡项目的验收意见

花沟镇人民政府、高城镇人民政府：

你单位呈报的《关于对2022年度高青县花沟镇孙坊村进出平衡土地整理项目竣工验收的请示》、《关于对2022年度高青县高城镇孟荆陈村进出平衡土地整理项目竣工验收的请示》收悉。县局于2022年10月31日组织自然资源、农业农村、生态环境等部门对该批2个进出平衡项目进行了竣工验收，根据竣工验收报告，经审查，形成如下验收意见：

一、2022年度高青县花沟镇孙坊村进出平衡土地整理项目、2022年度高青县高城镇孟荆陈村进出平衡土地整理项目，于2022年10月17日以高自然资发〔2022〕85号文件批复立项。上述项目图件资料齐全、图表清晰、档案材料完整，项目实施情况与规划设计一致。

二、上述2个项目总投资12.23万元，验收建设规模1.9885公顷，新增耕地面积1.9885公顷（新增耕地来源于乔木林地、果园，耕地质量等别平均为7.0等），新增粮食产能26844.75公斤，新开垦的耕地数量、质量符合设计要求，达到了国家和省规定的耕地质量标准，做到了经济、社会和生态效益统一，符合进出平衡项目管理的相关要求。

三、经专家组研究，同意项目通过验收，并提出如下建议：

（一）及时将验收合格的项目按土地权属和地类变更管理要求进行调整和变更，将有关信息同步向上级主管部门进行备案。

（二）进一步加强耕地保护，从利于当地农作物生长的实际出发，保护好项目区的土壤耕作层和已建成设施，不断改善和提高耕地粮食产能，提高耕地的利用水平。

（三）切实落实好项目移交后的后期管护工作，督促项目区镇、村建立健全相关责任制，履行项目后期运行管护责任，确保新增耕地的良好利用、持续耕种，实现增产增效增收。

综上所述，2022年度高青县花沟镇孙坊村进出平衡土地整理项目等2个项目竣工验收县级终验通过。

附件：项目验收汇总表

2022年10月31日

附件

项目验收汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 （公顷） | 总投资 （万元） | 新增耕地（公顷、等） |  |  |  |  | 粮食产能（公斤） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 水浇地 | 旱地 | 水田 | 平均质量等别 | 小计 | 新增粮食产能 | 提升粮食产能 |
| 1 | 2022年度高青县花沟镇孙坊村进出平衡土地整理项目 | 1.7790 | 10.48 | 1.7790 | 1.7790 | 0 | 0 | 7.0 | 24016.50 | 24016.50 | - |
| 2 | 2022年度高青县高城镇孟荆陈村进出平衡土地整理项目 | 0.2095 | 1.75 | 0.2095 | 0.2095 | 0 | 0 | 7.0 | 2828.25 | 2828.25 |  |
| 合计 |  | 1.9885 | 12.23 | 1.9885 | 1.9885 | 0 | 0 | - | 26844.75 | 26844.75 | - |