**关于成立高青县黄河淤背区百里生态廊道** **建设工作领导推进小组的通知**

高自然资发〔2023〕15号

为切实加强高青县黄河淤背区百里生态廊道建设工作 的组织领导和统筹协调，提升建设效率，确保如期完成年度 目标任务，经局党组研究，决定成立项目建设工作领导推进

小组。现将有关事项通知如下：

**一、小组成员**

组 长：郑卫国

副组长：马立冬

成 员：张秀芬 王瑶瑶 王志强 王光峰 李伟波

庄录亭 岳莉莉 耿文文

**二、** **工作职责**

(一)组长、副组长主要职责

(1)负责项目建设过程中组织协助、统筹协调等工作；

(2)负责项目资金申请、资金拨付等审批环节工作，

做好现场指导、验收工作；

(3)负责对接发改、财政、审计及上级主管部门，积

极争取政策资金支持；

(4)负责定期召开工作推进会议，协调解决项目推进

中存在的困难和问题。

**(二)成员主要职责**

(1)负责整理归档项目前期谋划、审批立项、招标采 购、建设管理、竣工验收、决算审计、款项支付及其他项目

建设全过程中的资料工作；

(2)严格落实“一线工作法”,坚持在项目现场掌握情 况、发现问题，督促监理单位、施工单位在保证质量和安全

的前提下加快施工进度；

(3)负责制定项目施工计划、调度项目施工进度，对 于项目推进中出现的各类问题，要及时提请组长、副组长协

调调度。

(4)配合审计部门做好项目跟踪审计，做好审计所需 要的资料搜集整理工作，对于提出有疑问的事项，要及时分

析原因做好解释，并及时提供相关情况说明。

**三、** **工作要求**

(一)严格责任落实。严格落实组长、副组长牵头责任 制，积极发挥工作领导推进小组作用，强化统筹协调、加强

上下沟通、做好工作对接、形成工作合力，以实干担当确保

建设工作按期保质完成。

(二)强化督促检查。加强对项目建设质量、进度、施 工安全等方面的监督检查，及时通报情况，强化项目建设各

环节的衔接，保证项目进度和工程质量。

(三)严格资金管理。按照项目合同价格，严格程序、 严格把关、严格审查，确保工程资金申请、拨付符合程序、

符合规定。

(四)加强组织协调。定期召开工作推进会议，领导小 组每周至少召开一次会议，对项目建设中的重大事项、进展 情况进行通报，研究解决项目建设中遇到的困难和问题，绝

不能因主观或客观原因，耽误工期、影响建设进程。

高青县自然资源局

2023年2月7日

附件：

黄河淤背区百里生态廊道建设工作小组责任分工表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 时 间 | 小组成员 |
| 1 | 2.6-2.12 4.3-4.9 | 王瑶瑶  耿文文 |
| 2 | 2.13-2.19 4.10-4.16 | 张秀芬  王光峰 |
| 3 | 2.20-2.26 4.17-4.23 | 王志强  岳莉莉 |
| 4 | 2.27-3.5 4.24-4.30 | 李伟波  庄录亭 |
| 5 | 3.6-3.12 5.1-5.7 | 王瑶瑶  耿文文 |
| 6 | 3.13-3.19 5.8-5.14 | 张秀芬  王光峰 |
| 7 | 3.20-3.26 5.15-5.21 | 王志强  岳莉莉 |
| 8 | 3.27-4.2 5.22-5.31 | 李伟波  庄录亭 |
| 备注：小组成员每周至少三天到施工现场查看施工进度；及时督促施工单位、监理 单位加快推进项 目进度；及时协调解决现场发现的问题，对于无法现场解决的，及 时进行反馈。 | | |